SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 9, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-506, REGON 050835510

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 11, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-475, REGON 050837489

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 13, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-452, REGON 050835533

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 15, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-469, REGON 050837495

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 17, 18-100 Łapy

NIP 966-12-29-773, REGON 050553438

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 19, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-587, REGON 050846465

adres do korespondencji: 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 9a tel. 85 715 53 73

e-mail: domy.lapy@wp.pl

www.domylapy.pl

zapraszają do składania ofert w trybie przetargu pisemnego ofertowego na wykonanie następujących prac:

Utwardzenie działek o nr 480/4, 480/5, 480/8, 1416, 480/11, 1414 położonych w Łapach przy ul. Małej zgodnie z projektem wykonawczym z dn. 15.12.2015 r. opracowany przez biuro projektowe: Protras Piotr Jakubecki, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 8, 15-333 Białystok.

1. Szczegółowy zakres robót obejmuje utwardzenie części budowlanej działek o nr 480/4, 480/5, 480/8, 1416, 480/11, 1414 na pow. ok. 620 m2 oraz remont części chodników polegający na wymianie ich nawierzchni, wykonanie przyłączy do wpustów ulicznych, z których woda opadowa odprowadzana będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Planowane roboty szczegółowo opisane są w: „projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej”. Kopie tych dokumentów stanowią integralną część niniejszej specyfikacji.

W/w projekt, przedmiar i  specyfikacja techniczna do wglądu w biurze administracji Wspólnot „DOMY” Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 9a tel. 85 715 53 73

2. Realizacja przedsięwzięcia podzielona będzie na 3 etapy z których:

- etap I obejmuje całość robót przy kanalizacji deszczowej na wszystkich działkach oraz utwardzenie działek 480/5 i 480/8 w części pomiędzy budynkami Mała 11 i Mała 13,

- etap II: utwardzenie działek 480/4 i części działki 480/5 w części pomiędzy budynkami Mała 9 i Mała 11,

- etap III: pozostałe roboty nie ujęte w etapie I i II

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- roboty objęte w etapie I do 30.11.2018 r.

- roboty objęte w etapie II do 31.10.2019 r.

- roboty objęte w etapie III do 30.11.2020 r.

3. Wymagany okres udzielonej gwarancji minimum 4 lata.

4.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- zrealizowali zamówienie na prace o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu w ostatnich 2 latach.

- zatrudniają odpowiednich pracowników i posiadają odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia.

5. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z oferentem są:

- Andrzej Roszkowski tel. 85 715 53 73

6. Ofertę należy składać w siedzibie administratora Wspólnot do dn. 07.05.2018 r. godz. 15:00,

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2018 r. o godz. 17:00 w biurze sp. „DOMY”.

Ostatecznego wyboru oferenta dokonają Zebrania Wspólnot w terminie do 10 dni od publicznego otwarcia ofert.

8. Oferta musi zawierać następujące dokumenty  lub kserokopie :

- oferowaną zryczałtowaną cenę brutto za całość robót objętych dokumentacją projektową oraz w rozbiciu na poszczególne etapy ze wskazaniem ewentualnej waloryzacji ceny za etap II i III, których wykonanie zaplanowane jest na lata 2019 i 2020. Oferowana cena musi przewidywać wszystkie niezbędne roboty przygotowawcze i towarzyszące i w zakresie zgodnym z projektem.

- informacja w formie oświadczenia o realizacji podobnych przedsięwzięć w ostatnich 2 latach,

- informację w formie oświadczenia o zatrudnieniu odpowiednio wykwalifikowanych pracownikach i posiadanie stosownego sprzętu,

- poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego  dopuszczenie podmiotu oferenta do działania na rynku oraz potwierdzający sposób reprezentowania oferenta na zewnątrz,

- referencje, kopie uprawnień w tym osoby  kierownika budowy, kopie polisy ubezpieczeniowej oferenta,

-dane o przedsiębiorstwie  tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osobowe (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo – firmę,

- pełnomocnictwa osób reprezentujących przedsiębiorstwo,

- oświadczenie oferenta, że nie zalega z podatkami,

- oświadczenie oferenta zawierającego informacje czy zlecenie wykona samodzielnie czy prace zostaną zlecone podwykonawcy. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy oferta powinna zawierać dane podwykonawcy (pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osobowe (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo – firmę). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia zawarcia umowy lub rozwiązania umowy w czasie jej realizacji z powodu podzlecenia przez oferenta wykonawstwa innym podmiotom w przypadku nie złożenia takiej informacji w ofercie przetargowej.

ZAMAWIAJĄCY  zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta

lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Treść specyfikacji uzgodniono z

Komisją przetargową dnia 05.04.2018 r.